|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir estrictamente con los tiempos definidos en la Carta Gantt inicial debido a un cambio fundamental en el proyecto: dejamos de trabajar con Kobra y ahora estamos trabajando con un nuevo cliente llamado Apofyx, una empresa de cobranzas que busca una solución tecnológica para integrar IA. Este cambio dificultó el flujo planificado, ya que nos obligó a detener el desarrollo temporalmente para reajustar el alcance y volver a levantar requerimientos específicos con el nuevo cliente. Como factor facilitador, destaco que la arquitectura base que habíamos propuesto para Technical Bridge (el gateway integrador con Khipu y Mercado Pago, junto al simulador de planes) es altamente escalable y adaptable, lo que nos ha permitido reutilizar gran parte del análisis técnico inicial para presentárselo a Apofyx.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar esta transición de cliente, nos hemos apoyado fuertemente en la estructura ágil de nuestro equipo (Scrum/Kanban). Martín, desde su rol de Product Owner, ha sido fundamental para actuar como puente con Apofyx y alinear la propuesta tecnológica a sus necesidades particulares. Junto a Esteban, nuestro Scrum Master, hemos reorganizado los Sprints para priorizar las modificaciones en el modelo de datos y la adaptación de los flujos, permitiendo que, como equipo de desarrollo, Pedro y yo podamos avanzar sin tantos bloqueos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera muy positiva. He podido aplicar mis fortalezas en el diseño de la lógica de programación y el análisis de la base de datos para adaptar rápidamente la arquitectura del gateway a las reglas de negocio de Apofyx. Destaco mi capacidad analítica para replantear la solución ante la caída del cliente original. Sin embargo, reconozco que aún tengo un dominio insuficiente en el trabajo colaborativo en equipo; necesito mejorar la comunicación y la coordinación técnica directa con Pedro durante el desarrollo conjunto para evitar cuellos de botella al integrar el backend.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es procedimental respecto a las formalidades del ramo. Dado que gran parte de la Fase 1 se documentó en torno a Kobra, me gustaría preguntarle al docente ¿Cuál es la estrategia óptima para reflejar formalmente este pivote hacia Apofyx en el informe de la Fase 2, asegurando que se valide todo el esfuerzo técnico y de análisis previo sin que se perciba como un reinicio desde cero?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, el cambio de cliente exige redistribuir esfuerzos. Martín deberá destinar más horas a validar requerimientos y levantar las políticas comerciales específicas de Apofyx para el simulador. Por el lado del desarrollo, Pedro y yo tendremos que reorganizar la carga de trabajo asociada a la integración de las APIs, ya que primero debemos refactorizar partes del modelo de datos para que calcen con la estructura de Apofyx. Esteban deberá actualizar el tablero Kanban y la planificación para reflejar estas nuevas dependencias técnicas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo del grupo como sumamente resiliente. El aspecto más positivo es la madurez con la que el equipo manejó la transición, en lugar de desmotivarnos por el cambio abrupto de cliente, logramos adaptar rápidamente nuestra propuesta tecnológica. Como aspecto a mejorar, identificamos la necesidad de optimizar nuestras reuniones de sincronización; a veces la información de las reuniones con el nuevo cliente tarda un poco en llegar con todo el detalle al equipo de desarrollo (Pedro y yo), por lo que debemos asegurar una comunicación más fluida y constante para no retrasar la codificación.